Załącznik nr 1 SIWZ DZ.RO.341.28.2018 – wzór umowy

**UMOWA NR DZ.RO.3413.……… 18**

W dniu ................................ w Poznaniu pomiędzy

**Miasto Poznań - Zarządem Dróg Miejskich**, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Katarzynę Bolimowską

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

- ………………………………………………………………...….…… z siedzibą w …………..………………………… przy ul. …………………………………, zarejestrowaną pod Numerem ……… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................... Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

NIP ...................................

reprezentowaną przez: ……………….……………………………. - …………………………………………………………

/ …………………………............................................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ......................................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................., pod numerem ............................... /

NIP ..................................

zwany dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania : **Informacji ulicowej dla 34 jednostek obszarowych położonych na terenie miasta Poznania.** Wykaz jednostek obszarowych stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy, określony jest w punkcie 3, pod nazwą – „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji istotnych warunków zamówienia **nr ref. DZ.RO.341.28.2018** wraz z jej załącznikami, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, a będącej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że produkcja i montaż tablic będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy - „ Wykaz Pracowników”.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów zawartych z osobami wskazanymi w pkt. 3 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową w kwocie nie niższej niż 250 000,00 zł.
6. W przypadku, gdy ważność polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 5 upływa w okresie obowiązania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż opisane w pkt 5.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nową polisę, o której mowa w pkt 6, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, o której mowa w pkt 5.
8. Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy strony ustalą szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac.

**§** **2**

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę **od dnia podpisania umowy   
   do dnia 31.12.2019.**

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę w wysokości brutto: **………………...................zł słownie: ..................................................................................................................**
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia płatne będzie etapami przy zachowaniu zasad odbioru prac określonych w § 4 umowy:
3. **w roku 2018 płatności za wykonanie poszczególnych etapów realizowane będą do kwoty   
   nie przekraczającej 1/3 kwoty wartości zamówienia określonej w § 3 pkt 1,**
4. **w roku 2019 płatności za wykonanie poszczególnych etapów realizowane będą do kwoty   
   nie przekraczającej 1/3 kwoty wartości zamówienia określonej w § 3 pkt 1,**
5. **w roku 2020 pozostała kwota do zapłaty w wysokości 1/3 kwoty zamówienia płatana będzie   
   po uruchomieniu środków budżetowych m. Poznania na rok 2020 przy założeniu, że zamówienie objęte przedmiotową umową zrealizowano w całości.**

**§ 4**

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie pozytywnych odbiorów wykonanych prac stanowiących zakończony kolejny etap, będący jednostką obszarową przyjmując za podstawę odpowiednio ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zał. 4 do umowy) Wykonawcy i zasady płatności określone w § 3 punkt 2 a), b) i c).
2. Faktury płatne będą w terminie do 21 dni kalendarzowych, od daty ich otrzymania przez Zamawiającego,   
   na konto bankowe Wykonawcy : ..............................................................................

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych pod adresem internetowym: **http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych** i zobowiązuje   
   się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w punkcie 1,   
   przy realizacji przedmiotu umowy.
3. Naruszenie wymogu określonego w punkcie 1 skutkować będzie :

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

1. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stare oznakowanie dotyczące informacji ulicowej (tablice, słupki) w jednostkach obszarowych objętych niniejszą umową. Zdemontowane oznakowanie jest własnością wykonawcy i jako odpad przeznaczone jest do unieszkodliwienia. Obowiązek unieszkodliwienia odpadów nie nadających się do poddania odzyskowi obciąża wykonawcę jako ich wytwórcę.

**§ 6**

1. Wykonawca zorganizuje tak realizację przedmiotu umowy, aby roboty były prowadzone na głównych ulicach miasta Poznania przy najmniejszym możliwym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów.
2. Wykonawca zapewni wymagany sprzęt do bezpiecznego prowadzenia robót pod ruchem na drodze: odpowiednie ubrania robocze, kamizelki odblaskowe, lampy błyskowe, łaty odblaskowe (U-3c,d i U-20a), odblaskowe znaki drogowe, zgodne z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, taśma ostrzegawcza, pachołki, odpowiedni transport do przewozu ww. sprzętu oraz materiałów a w razie potrzeby zestaw do zabezpieczenia robót drogowych zamontowany na pojeździe lub przyczepie. Brak ww. sprzętu, nieodpowiednia jego jakość i ilość będzie skutkować wstrzymaniem robót.
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpiecza roboty w okresie ich trwania. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z zasadami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony   
   w cenę kontraktową.
4. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jeżeli teren robót przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie robót, spowodowane jego działalnością.

**§ 7**

1. Zamawiający wyznacza: mgr inż. Krystiana Spychałę do kontaktu z Wykonawcą i dokonywania wszelkich uzgodnień wynikających w trakcie realizacji przedmiotu umowy (nr tel. 061 6477308)
2. Wykonawca wyznacza: **……………………………….…………………….……………** do kontaktu   
   z Zamawiającym i dokonywania wszelkich uzgodnień wynikających w trakcie realizacji przedmiotu umowy   
   (nr tel. ………………………….……).
3. Wymienione w pkt. 1 i 2 osoby upoważnione są w imieniu Stron do sporządzania i zatwierdzania protokółów odbioru robót, potwierdzania wykonanych prac oraz sporządzania i sprawdzania obmiarów robót.

**§ 8**

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową o podwykonawstwo jest umowa   
   w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”.
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom   
   (nazwa, adres): ………………….…, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy w następującym zakresie:………….(zgodnie z zapisami oferty).
3. Zmiana podwykonawcy, zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu czynności powierzonych podwykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy będą traktowane   
   jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy,   
   ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał   
   się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**§ 9**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. - letniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (na wykonane prace oraz zamontowane elementy).

Rękojmia liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego.

1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę   
   w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, które nastąpi za pomocą faksu. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego,   
   o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie.
2. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

**§ 10**

1. Odbiór zakończonego etapu robót zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Wykonawcy   
   i Zamawiającego na podstawie gotowości, zgłoszonej przez Wykonawcę.
2. O gotowości do odbioru zakończonego etapu robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie.
3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zakończonego etapu robót.
4. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego etapu robót jest skompletowanie przez Wykonawcę   
   i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, do których należą:
   1. obmiary robót wraz z dokumentacją powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej zawierający: opisaną fotografię z lokalizacją tablicy informacji ulicowej, zestawienie wykonanych i zamontowanych tablic ulicowych dla określonej jednostki obszarowej realizowanej wg harmonogramu ustalonego między Stronami.
5. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin usunięcia wad. Od terminu ich usunięcia liczony będzie okres trwania gwarancji na przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7 dni roboczych, od ustalonej wcześniej daty, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego celu Komisję, zawiadamiając   
   o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

**§ 11**

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego   
     (w szczególności niezgodnego z SIWZ oraz projektem wykonawczym) wykonania przedmiotu umowy:

1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 9 - w wysokości …… % wynagrodzenia liczonego od wartości sumy kwot podanych w ofercie Wykonawcy dla wytypowanych   
   do realizacji jednostek obszarowych, za każdy dzień opóźnienia,
2. w wysokości 5 % od wartości niezrealizowanego i nieprzejętego przez Zamawiającego protokołem zdawczo odbiorczym zakresu umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia zadania objętego niniejszą umową,
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę   
   w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w 3 pkt 1.
   1. Wierzytelności Zamawiającego z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy,   
      w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania gdyby   
      z powodu nienależytego lub niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniósł szkodę.

**§ 12**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 13**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 7 letniej gwarancji na przedmiot umowy. Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego poszczególnego etapu robót lub dnia usunięcia wad stwierdzonych w jego toku.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie.
4. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni lub uzgodnionym między stronami Zamawiający naliczy za zwłokę w usunięciu wad karę w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki licząc   
   od wartości poszczególnego etapu robót.

**14**

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności:

Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku:

1. stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa   
   w art. 144 ust.1 pkt.2 ustawy (jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - zmiana wynagrodzenia wykonawcy - wynagrodzenie zostanie określone   
   na podstawie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
2. udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny   
   do wykonania usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - przedłużenie terminów realizacji poszczególnych zadań o czas konieczny   
   na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ;
4. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - przedłużenie terminów realizacji poszczególnych zadań o czas,   
   w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia;
5. podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji   
   o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia w zw. z art. 36b ust. 2 Ustawy,
6. zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,   
na zasadach wskazanych poniżej.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa   
w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów   
i usług.

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian   
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia   
za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa   
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane   
z realizacją przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. f), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz   
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,   
w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz   
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz   
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy,   
a określonych w pkt. 1.

3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza   
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany   
w treści umowy.

**§ 15**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.

**§ 16**

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojścia   
do porozumienia, w terminie 30 dni od otrzymania przez stronę odmowy spełnienia roszczenia strony drugiej, poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu Sądowi Powszechnemu w Poznaniu.

**§ 17**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający   
i 1 egz. Wykonawca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz jednostek obszarowych.

Załącznik nr 2 – Wykaz pracowników

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**