Numer referencyjny postępowania IP.342.2.2019

Poznań, 25 lutego 2019r.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) oraz branży zieleń przy realizacji zadania pn.: „Realizacja projektu optymalizacji miejsc postojowych – parking ul. Chwaliszewo ETAP II.”.

- Dane kontaktowe Zamawiającego:

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

- Nazwa komórki, osoba do kontaktu:

Wydział Parkowania, ul. Pułaskiego 9, Sławomir Idziak, tel. 61 851 50 70, zdmwp@zdm.poznan.pl

- Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl Zakładka: „Zamówienia Publiczne”, dalej: „Zamówienia poniżej 30 tys. euro”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynatora) oraz branży zieleń przy realizacji zadania pn.: „Realizacja projektu optymalizacji miejsc postojowych – parking ul. Chwaliszewo”, zgodnie z „Procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM” oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy.

Przy realizacji wskazanego wyżej zadania Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej oraz branży zieleń. Inspektor branży drogowej, zostanie wskazany jako koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Szacunkowa wartość robót wynosi:  ETAP II – ok 400 000 pln brutto.

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń               i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz prowadzenie działalności gospodarczej, a także dysponowania inspektorem posiadającym uprawienia branży zieleń.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, w zakresie określonym przez dokument: „Procedura funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Przez nadzór stały i ciągły rozumie się pobyt na terenie budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Inspektor nadzoru zobowiązuje stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających nadzoru.

  - Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- przekazanie terenu budowy wykonawcy robót,

- kontrola sporządzonych przez wykonawcę robót dokumentów:

- projektu organizacji ruchu,

- programu zapewnienia jakości,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy rozbudowie drogi,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,

- przygotowanie dokumentów w celu zgłoszenia do państwowego organu nadzoru budowlanego rozpoczęcia i zakończenia budowy i zgłoszenie do państwowego organu nadzoru budowlanego rozpoczęcia i zakończenia budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz wystąpienie o wydanie zgody na użytkowanie obiektu (jeżeli zgłoszenie i zgoda na użytkowanie obiektu są wymagane),

- potwierdzanie faktycznie oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,

- kontrola dostarczonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót, a przewidywanych                 w przepisach lub umowie z wykonawcą robót dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dołączonych atestów                            i certyfikatów,

- wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków nadających lub nie nadających się do usunięcia,

- bieżąca kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie robót,

- przedstawianie Zamawiającemu opinii (w formie pisemnej) dotyczących ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych,

- opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej,

- sprawdzanie poprawności sporządzania przez wykonawcę dokumentów rozliczeniowych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji,

- nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i terminowym, zgodnie z harmonogramem robót,

- potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych w ramach nadzoru autorskiego,

- sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji fotograficznej dla wszystkich robót (w tym zanikających) obejmującej etap przed realizacją, w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania (płyta DVD/CD),

- informowanie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,

- nadzór nad usunięciem przez wykonawcę robót wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie odrębnego zlecenia).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykonali lub wykonywali                w sposób nie należyty, w szczególności niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wcześniej udzielone zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.

Wybranemu oferentowi zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2018r., poz. 1986, 2215) zostanie udzielone zlecenie, które zostanie rozliczone na podstawie faktury częściowej do wysokości 90% wartości zlecenia i faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym.

Faktury będą płatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.

Jako nabywcę na fakturze należy wskazać:

MIASTO POZNAŃ Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17,  61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440

Do faktury należy załączyć dokument potwierdzający wykonanie zlecenia.

W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,1 % wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi szkoda po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

- Czas trwania zamówienia:

od dnia udzielenia zlecenia do odbioru końcowego i rozliczenia budowy.

Orientacyjny termin: do dnia ………………..r.

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, termin wykonania niniejszego zlecenia może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc.

- Warunki uczestnictwa:

Oświadczenie – Formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualne oświadczenie właściwej izby budowlanej o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień branży drogowej oraz zieleń.

- Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: IP.342.2.2019

- Miejsce i sposób złożenia ofert

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną                   na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy,            że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

- Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godz. 09.00 w Wydziale Organizacyjnym – Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich (sekretariat/biuro podawcze) przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.

- Data i godzina otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2019 r. o godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Miejskich                      w Poznaniu.

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający skieruje do Oferenta (którego oferta oceniona została najkorzystniej) zlecenie w terminie 14 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za całość.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi niezwłocznie zwycięskiego oferenta.

  - Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Procedura funkcjonowania nadzoru inwestorskiego,

- Formularz ofertowy,

- Dokumenty budowlane,

- Klauzula RODO.

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed …………. – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, 
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 6 marca2019r.– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.