UMOWA ZLECENIE NR IPI………….2019

z dnia ………………..r.

zawarta pomiędzy:

Miastem Poznań reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu -  Radosława Ciesielskiego

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a

……………………………………………………

z siedzibą: ………………………………………..

NIP: ……………………..; REGON:…………….

reprezentowanym przez…………………………..

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę następujących prac :

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sowice, polegającej na budowie chodnika od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez 
ul. Szczepankowo

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej opisanej w § 2 niniejszej Umowy.

- Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w zapytaniu stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, a będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

( 2

Zakres przedmiotu umowy

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy wskazany w § 1 stanowi wykonanie w wersji drukowanej/elektronicznej i przekazanie Zleceniodawcy następujących opracowań:

- materiały o wydanie decyzji pozwolenie na budowę – 2 egz., i/lub materiały do przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – 2 egz., i/lub

- materiały o wydanie decyzji zrid w 2 egz. wraz z niezbędnymi załącznikami. Załączniki graficzne (projekty podziałów i mapa z przebiegiem drogi) – 7 egz.- gdy będzie konieczność zmiany procedury,

- projekt budowlany (5 egz.),

- projekt wykonawczy (5 egz.),

- projekt kanalizacji teletechnicznej (projekt kanału technologicznego) (5 egz.),

- projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży (5 egz.),

- dokumentacja geotechniczna i odwierty w nawierzchni (5egz.)

- projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (5 egz.),

- inwentaryzację istniejącej zieleni w pasie drogowym i w odległości 5 m od projektowanej budowli (3egz). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony na wysokości 5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin. Spośród roślin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy oznaczyć te, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich uśnięcie i te, których wycinka nie wymaga uzyskania decyzji oraz zestawić w osobnych tabelach obie grupy roślin. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentacje fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli.

- projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych jeżeli wystąpi taka konieczność (5 egz.),

- kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),

- projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na CD w 2 egz.. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej płycie CD,

- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej *.dwg, *.doc, *.xls, kosztorysy w *.ath, *.xls.

Całość dokumentacji należy przekazać również w formie elektronicznej w 2 egz. na płycie CD (zapis w formacie .pdf oraz w formie edytowalnej *.dwg, *.doc, *xls), z dodatkowym uwzględnieniem przedmiaru robót – oferta, który należy zapisać na nośniku danych w formacie .xls Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniodawca potwierdzi na protokole zdawczo – odbiorczym dokonanie czynności przekazania dokumentacji (całości lub jej części).

- Podpisanie odbioru dokumentacji na protokole zdawczo – odbiorczym w ciągu 30 dni od daty jej przekazania po uprzednim stwierdzeniu przez Zleceniodawcę zgodności otrzymanych od Zleceniobiorcy opracowań pod kątem wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany (bez stwierdzonych zastrzeżeń) przez Zleceniodawcę odbiór dokumentacji na protokole zdawczo - odbiorczym.

( 3

- Zleceniobiorca dołączy do dokumentacji projektowych własne oświadczenie potwierdzające, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz wytycznymi i została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zleceniobiorca, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot opracowań wynikających z niniejszej Umowy zostanie opisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w szczególności, że nie zostanie opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zleceniobiorca określi minimalne parametry i/lub cechy i/lub właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w opracowaniu stanowiącym przedmiot niniejszej Umowy za równoważne.

- Zleceniobiorca oświadcza, że w razie zaistnienia w trakcie trwania rękojmi, o której mowa w § 5 pkt 5 niniejszej Umowy wątpliwości interpretacyjnych co do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej, zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień na żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z Zleceniodawcą i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

- Zleceniobiorca bez dodatkowego wynagrodzenia, przed  ogłoszeniem przetargu  na roboty budowlane, wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w terminie 14 dni od daty zlecenia.

- Zleceniobiorca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także :

- brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez Zleceniodawcę lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zleceniodawcę;

- przedstawiać do 5-go dnia każdego miesiąca raport z postępu prac;

- wpisywać na bieżąco (do aplikacji ZDM lub drogą mailową) informacji o wykonaniu „kamieni milowych” określonych na początku przez projektanta w załączonym do umowy harmonogramie realizacji zadania oraz uzupełnieniach i dodawanych przez Zamawiającego nowych „kamieni milowych” podczas całego okresu projektowania;

- realizować zadanie zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienie nadzoru autorskiego na budowie za kwotę ryczałtową podaną w ofercie (za 1 pobyt na budowie) , przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana w terminie 4 lat od daty przekazania przez projektanta uzgodnionej dokumentacji projektowej.

§ 4

Termin realizacji umowy

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.03.2020r.

( 5

Rękojmia

- Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 12-miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację. Z tego tytułu Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania rękojmi wadach dokumentacji projektowej Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich wykrycia.

- Zleceniobiorca zawiadomiony na podstawie pkt 2, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez Zleceniodawcę w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia o wadach, chyba że Strony uzgodnią termin późniejszy.

- W przypadku nie usunięcia wady dokumentacji projektowej w terminie określonym w pkt 3, Zleceniodawca ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Zleceniobiorcy.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji i ustalają, że uprawnienia Zleceniodawcy z tego tytułu wygasają w stosunku do Zleceniobiorcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności podmiotu realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

§ 6

Wynagrodzenie

- Strony niniejszym ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................. zł (cena netto) + 23% VAT czyli łącznie ………….. zł (słownie: …………………………….. …………../100).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury przez  Zleceniobiorcę i potwierdzonej przez Zleceniodawcę w zakresie terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Dniem zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcę.

- Wystawiane przez Zleceniobiorcę faktury VAT wskazywać powinny następujące oznaczenie Zleceniodawcę:

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440

§ 7

Zasady współpracy

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do pełnej i opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy w ramach realizowanej umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

- Zleceniobiorca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zleceniodawca zobowiązuję się do udostępniania Zleceniobiorcy wszelkich informacji i danych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

- Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie tylko za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 1, jak i osób za pomocą których realizuje przedmiot niniejszej umowy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 9*

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 niniejszej umowy zlecenia, Zleceniobiorca:

- przenosi na Zleceniodawcę – odpłatnie w wysokości: …………………. PLN (łącznie z podatkiem VAT), słownie: ...…………………………………………… …………………………………………… lub nieodpłatnie (niepotrzebne skreślić) - autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy zlecenia oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zleceniodawcy do wykonywania przysługujących autorom dokumentacji autorskich praw osobistych w  zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym usuwania jej wad jeżeli autor odmówi Zleceniodawcy ich wykonania – zgoda na wykonywania prawa zależnego.

- Zleceniobiorca wskaże na fakturze wystawianej Zleceniodawcy, wartość autorskich praw majątkowych w odrębnej pozycji, nawet w przypadku, gdy ich przeniesienie nastąpi nieodpłatnie.

- Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie, o których mowa w pkt. 1 lit. a) do przedmiotu umowy zlecenia. W przypadku korzystania z usług podwykonawców Zleceniobiorca zobowiązany jest przestawić Zleceniodawcy dokument potwierdzający przeniesienie na jego rzecz tychże praw.
W przypadku praw wskazanych w pkt. 1 lit. b) Zleceniobiorca dostarczy  Zleceniodawcy oświadczenia poszczególnych autorów przedmiotu umowy zlecenia wyrażające  zgodę na wykonywanie przypisanych im autorskich praw osobistych przez  Zleceniodawcę.

- Nabycie przez Zleceniodawcę praw, o których mowa w pkt 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy zlecenia Zleceniodawcy, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zleceniodawcy,

  - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlanie i publicznego odtwarzania utworu,

  - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawanie za pośrednictwem satelity,

  - reemisja,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

  - wprowadzanie zmian, skrótów,

  - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

  - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zleceniodawca, nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując umowę zlecenie będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2017.880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zleceniodawcy w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 10

Kary umowne

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy kary umowne :

- z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Zleceniobiorcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku nie pokrycia przez kary umowne powstałych szkód.

§ 11

Zobowiązanie do poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zleceniodawcy nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji.

( 12

Ochrona środowiska

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

- Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zleceniodawcy oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przy realizacji przedmiotu umowy.

- Naruszenie zasad w zakresie norm określonych w ust. 1 i 2 skutkować będzie:

- obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Zleceniobiorcy;

- uprawnieniem do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany jak i uzupełnienia treści Umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony (forma pisemna pod rygorem nieważności).

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje  Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.

……………………………..						…………………………….

Zleceniodawca							Zleceniobiorca