Poznań, dnia …………………….. 2022 r.

Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich

61 – 623 Poznań

ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZLECENIE  NR IRI.222.015.2022

- Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich poza ustawą Prawo zamówień publicznych zleca: Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Świt i Swoboda w Poznaniu” zgodnie Ogłoszeniem nr IRI.222.015.2022 z dnia 10.03.2022 r., procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy.

Wykaz osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

  - branża drogowa (koordynator)  – p. ……………………
telefon ………………………e-mail: …………………………….

  - branża sanitarna – p. ………………………………

telefon ………………………….. e-mail ………………………………

c)    branża telekomunikacyjna - p. …………………………….

telefon …………………………… e-mail ………………………………………

2.     Wartość zlecenia (cena netto) 	……………. pln

(cena brutto):	 		……………. pln

(słownie brutto):		 	……………………………………… 00/100 gr

- Za termin realizacji Zlecenia przyjmuje się czas prowadzenia inwestycji pn.: „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Świt i Swoboda w Poznaniu” licząc od dnia podpisania Zlecenia do dnia odbioru końcowego i rozliczenia ww. inwestycji.

Orientacyjny termin realizacji robót budowlanych:

a) zakończenie robót budowlanych - do 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na roboty budowlane (UWAGA!  Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie robót budowlanych upływa dnia następnego),

b) zakończenie przedmiotu umowy – do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na roboty budowlane (UWAGA! Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie robót budowlanych upływa dnia następnego).

- Zleceniodawca może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:

  - W przypadku niewykonania prac w terminie Zleceniodawca naliczy karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonani Umowy przez Zespół Inspektorów Nadzoru w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów Umowy, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w zleceniu – za każde naruszenie.

W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi szkoda po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Do podstawowych obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru należy w szczególności:

- przekazanie terenu budowy wykonawcy robót,

- kontrola sporządzonych przez wykonawcę robót dokumentów:

- projektu organizacji ruchu,

- programu zapewnienia jakości,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy rozbudowie drogi,

c)	reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie,

d)	sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

  - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,

  - przygotowanie dokumentów w celu zgłoszenia do państwowego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy i zgłoszenie do państwowego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego oraz wystąpienie o wydanie zgody na użytkowanie obiektu (jeżeli zgłoszenie i zgoda na użytkowanie obiektu są wymagane),

  - potwierdzanie faktycznie oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,

  - kontrola dostarczonych Zleceniodawcy przez wykonawcę robót, a przewidywanych w przepisach lub umowie z wykonawcą robót dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dołączonych atestów i certyfikatów,

  - wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków nadających lub nie nadających się do usunięcia,

  - bieżąca kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie robót,

  - przedstawianie Zleceniodawcy opinii (w formie pisemnej) dotyczących ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych,

  - opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robót
w stosunku do dokumentacji projektowej,

  - sprawdzanie poprawności sporządzania przez wykonawcę dokumentów rozliczeniowych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji,

  - nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i terminowym, zgodnie
z harmonogramem robót,

  - potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych w ramach nadzoru inwestorskiego,

  - sporządzenie i przekazanie zleceniodawcy dokumentacji fotograficznej dla wszystkich robót (w tym zanikających) obejmującej etap przed realizacją, w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania (płyta DVD/CD),

  - informowanie Zleceniodawcy niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,

  - nadzór nad usunięciem przez wykonawcę robót wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie odrębnego zlecenia).

  - sporządzania raportów co dwa tygodnie (załącznik nr 5) z postępów robót budowlanych w formie elektronicznej wraz ze zdjęciami. Raporty należy przesłać na adres e-mail: spawlowski@zdm.poznan.pl, msaleta@zdm.poznan.pl.

  - sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia o prawidłowo zabezpieczonej zieleni zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania w dokumencie „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni”

5.1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został określony w dokumencie „procedura funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM”.

- Warunki płatności:  przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki do faktury: 	dokument potwierdzający wykonanie zlecenia – protokół odbioru końcowego przedmiotu Zlecenia.

W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z załączników do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości finansowych wynikających z przedmiotowego zlecenia.

Jako nabywcę na fakturze należy wskazać:

MIASTO POZNAŃ

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440

Kwota wskazana na fakturze winna być podzielona na branże.

- Zleceniodawca dopuszcza częściowe płatności wykonanego przedmiotu zlecenia. Płatność częściowa zlecenia będzie następować nie częściej niż raz w miesiącu za okres poprzedniego miesiąca. Wartość faktury częściowej powinna być proporcjonalna do ilości wykonanych robót budowlanych, a suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia.

Wybranemu oferentowi zostanie udzielone zlecenie, które zostanie rozliczone na podstawie faktur częściowych do wysokości 90% wartości zlecenia i faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym.

Celem umożliwienia dokonania płatności częściowych za dany miesiąc, Zleceniobiorca ma obowiązek załączenia do faktury częściowej protokół odbioru częściowego prac objętych zleceniem.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:

NABYWCA:

Miasto Poznań

Pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP: 2090001440

ODBIORCA:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

NIP 209-00-01-440

GLN: 5907459620368

Fakturę można również w formacie pdf przesłać drogą elektroniczną na adres: faktury@zdm.poznan.pl. Przy wysyłce na powyższy adres e-mail w temacie należy wskazać numer zlecenia, którego dotyczy faktura.

- W umowach, zamówieniach lub innych dokumentach potwierdzających warunki transakcji zawieranych z wykonawcami będącymi podatnikami VAT należy umieszczać zapisy, w których w razie obligatoryjnej metody podzielonej płatności:

  - Wykonawca oświadczy, że rachunkiem rozliczeniowym będzie wskazany w umowie i na fakturze numer rachunku bankowego,

  - Jeśli wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, zleceniodawca wstrzyma płatności do czasu wskazania przez wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym zleceniodawca poinformuje wykonawcę,

  - Zleceniodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

- Zleceniobiorca oświadcza, że Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce  jest właściwy dla niego.

- W przypadku gdy Zleceniobiorca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego to Zleceniodawca dokonuje płatności zwykłym  przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Zleceniobiorcy, w ustawowym terminie.

- Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia Zleceniobiorca zostanie wykreślony z bazy podatników VAT, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności lub zlecenia realizacji niewykonanych prac innemu Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Zleceniobiorcy kosztami ich wykonania.

- Osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizacje zlecenia po stronie Zleceniodawcy Natalia Łukaszczyk, nadzór nad wykonaniem zlecenia prowadzi Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Maciej Saleta.

- Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy  95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Zlecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zleceniobiorcy i dwa dla  Zleceniodawcy.

- Warunki dodatkowe: Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego reguluje ustawa z dnia 07 lipca
1994 r. – Prawo budowlane.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zleceniodawcy oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych na stronie www.zdm.poznan.pl i zobowiązuje się do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji przedmiotu zlecenia.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 5.1 przy realizacji przedmiotu zlecenia.

- Naruszenie wymogu określonego w ust. 17 skutkować będzie:

a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Zleceniobiorcy;

b) uprawnieniem do odstąpienia od zlecenia przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

….……………………………..…………	        				           …………………………………….…….

| Zleceniodawca |  | Zleceniobiorca |
| --- | --- | --- |

….…………………………..…………	         …………………………………………           …………………………………….…….

| pieczęć, podpis pracownika odp. za realizację* | pieczęć, podpis kierownika/naczelnika wydziału meryt. odp. za nadzór* | pieczęć, podpis Głównego Księgowego lub jego zastępcy* |
| --- | --- | --- |

*Podpisy i pieczęcie wymagane są na dwóch egzemplarzach pozostających w ZDM