ZDM-PZ.342.16.2023.1							       Poznań, 31 maja 2023 roku

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka drzew z pasów drogowych Miasta Poznania - usunięcie drzew zagrażających życiu i mieniu, 
z uwagi na ich stan zdrowotny oraz statykę (drzewa chore, obumarłe, niebezpiecznie pochylone, rozłamane, wykroty)”

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Każde z drzew wymienione jest indywidualnie, z określeniem miejsca na konkretnej ulicy, podaniem nazwy gatunkowej oraz numerem inwentaryzacyjnym i obwodem pnia. Pnie drzew są ponumerowane i oznaczone opaską w kolorze pomarańczowym. W przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości związanych z weryfikacją w terenie drzew do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt inspektorowi ZDM przed wycinką, w celu uzyskania wyjaśnień.

Wycinka drzew obejmuje usunięcie drzew łącznie z frezowaniem karpin na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się pozostawienia wystających pieńków w trawnikach, w nawierzchni gruntowej 
i w misach w chodniku. Wycięte drzewa Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie, łącznie 
z konarami i drobnym materiałem odpadowym, tj. każde drzewo danego dnia - nie dopuszcza się rozłożenia wycinki konkretnego drzewa na 2 dni: korona jednego dnia, pień następnego dnia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu i rozliczenia powykonawczego na podstawie iloczynu cen jednostkowych oraz obmiaru wykonanych prac. Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac oraz wynagrodzenia maksymalnego o 20% netto. Zwiększenie zakresu prac oraz wynagrodzenia nie będzie wymagać formy aneksu, a wykonawca nie może sobie rościć praw do wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowany zakres prac.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:

  - wystąpienia w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasów drogowych wszystkich ulic, z których wycięte zostaną drzewa,

  - właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Dla realizacji powyższego zadania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie prac) oraz powiadamiać ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Komendę Policji drogą mailową - 24 godziny przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;

- przekazania grubizny pociętej na 100 cm odcinki (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 7cm) do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4. Drobiznę, czyli gałęzie i konary poniżej 7 cm średnicy, należy przy pomocy rębaka do gałęzi rozdrobnić. Rozdrobniony materiał należy przewieźć i rozłożyć w skupinach krzewów i misach drzew we wskazanym przez inspektora ZDM miejscu,

- dokładnego uprzątnięcia terenu;

  - przywrócenia naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni;

  - prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i jezdną dla ruchu kołowego.

Kopia decyzji zezwalających na wycinkę drzew stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: ZDM-PZ.342.16.2023.1

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara, wartości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy.

Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- posiadający  odpowiednie doświadczenie zawodowe, którzy wykażą, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonują), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi (umowy na wycinkę drzew z pasów drogowych) odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 zł netto.

W przypadku wykazania usług obejmujących swym zakresem również inne prace niż wskazane powyżej, do oferty należy dołączyć kosztorys powykonawczy lub tożsamy dokument, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”, wykazujący wartość prac zgodnych z przedmiotem zamówienia o ww. wartości.

- dysponujący osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej:

| Lp. | Wymagana liczba osób | Minimalne wykształcenie/posiadane uprawnienia | Minimalne doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 brygadzista | Osoba z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym do koordynacji i kierowania pracami wycinkowymi | 3-letnia praktyka w realizacji prac związanych z wycinką drzew |
| 2 | 1 pilarz | Osoba posiadająca ukończony kurs pilarza. | 3 letnia praktyka w wycince drzew |

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia (przed ostatecznym wyborem Wykonawcy oraz w ciągu    1 doby od wezwania telefonicznego oraz mailowego) dokumentów potwierdzających wykształcenie wskazanych            w załączniku nr 3 osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Sposób przygotowania oferty

W skład oferty wchodzi:

1. formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2. formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.

3. formularz potwierdzający dysponowanie kadrą - załącznik nr 3,

4. klauzula zgody i obowiązku informacyjnego - załącznik nr 6

5. oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy bez podawania przyczyny.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznikiem nr 5.   Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.

Z uwagi na możliwość zwiększenia zakresu prac w formularzu oferty należy podać cenę jednostkową prac, których ilość jednostkowa równa jest zeru. W przypadku braku wyceny ww. pozycji kosztorysowych Zamawiający wezwie pisemnie (e-mail) oferenta do uzupełnienia swojej oferty o brakujące elementy.

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2023 r.

Data otwarcia ofert: 07.06.2023 r.

Sposób złożenia ofert:

Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania – „oferta do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego”.

Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Anna Leitgeber-Sobisiak - 61 64 77 322, e-mail: aleitgeber@zdm.poznzn.pl .

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy

- załącznik nr 3 – formularz potwierdzający dysponowanie kadrą

- załącznik nr 4 – schematy projektów tymczasowej organizacji ruchu

- załącznik nr 5 – zakres rzeczowy z decyzjami na wycinkę

- załącznik nr 6 –  klauzula zgody i obowiązku informacyjnego

- załącznik nr 7 –  oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu