ZDM-PZ.342.24.2023.1

Poznań,         lipca 2023 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie cięć technicznych drzew i krzewów w pasach drogowych Miasta Poznania polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej jezdni, chodników i dróg rowerowych oraz podkrzesaniu drzew i usuwaniu odrostów z pni oraz korzeni drzew.

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie cięć technicznych drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni pionowej oraz poziomej jezdni, chodników i dróg rowerowych oraz podkrzesanie drzew i usuwanie odrostów z pni oraz korzeni drzew zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający udostępnia mapy
i zdjęcia z zaznaczonymi odcinkami przewidzianymi do cięcia zieleni (załącznik nr 3).

| ZADANIE 1 |
| --- |
| Numer pozycji kosztorysowej | Nazwa pozycji kosztorysowej | Obmiar |
| 1 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 2,2 m i na szerokość 1,0 m | 1096,10 mb |
| 2 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 4,5 m i na szerokość 1,0 m | 955,00 mb |
| 3 | Podkrzesanie drzewa maksymalnie do wysokości 4,5 m zgodnie z dyspozycją Zamawiającego | 63 szt. |
| 4 | Usuwanie odrostów z pni i korzeni drzew | 150 szt. |
| ZADANIE 2 |
| Numer pozycji kosztorysowej | Nazwa pozycji kosztorysowej | Obmiar |
| 1 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 2,2 m i na szerokość 1,0 m | 60,00 mb |
| 2 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 4,5 m i na szerokość 1,0 m | 1396,00 mb |
| 3 | Podkrzesanie drzewa maksymalnie do wysokości 4,5 m zgodnie z dyspozycją Zamawiającego | 246 szt. |

| ZADANIE 3 |
| --- |
| Numer pozycji kosztorysowej | Nazwa pozycji kosztorysowej | Obmiar |
| 1 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 2,2 m i na szerokość 1,0 m | 4522,20 mb |
| 2 | Cięcie techniczne drzew i krzewów w celu przywrócenia skrajni do wysokości 4,5 m i na szerokość 1,0 m | 564,00 mb |

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:

  - wystąpienia w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasów drogowych wszystkich ulic na których będą prowadzone prace,

  - właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 9 do zapytania ofertowego. Dla realizacji powyższego zadania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie prac) oraz powiadamiać ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Komendę Policji drogą mailową - 24 godziny przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;

- przekazania grubizny pociętej na 100 cm odcinki (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 7cm) do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4. Drobiznę, czyli gałęzie i konary poniżej 7 cm średnicy, należy przy pomocy rębaka do gałęzi rozdrobnić. Rozdrobniony materiał należy przewieźć i rozłożyć w skupinach krzewów i misach drzew we wskazanym przez inspektora ZDM miejscu,

- dokładnego uprzątnięcia terenu;

  - przywrócenia naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni;

  - prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i jezdną dla ruchu kołowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy bez podawania przyczyny.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: ZDM-PZ.342.24.2023.1

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Dla każdego zadania będzie prowadzone odrębne postępowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 sierpnia 2023 r.

W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara, wartości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy.

Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia (niezależnie od ilości zadań, na które składane są oferty) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki:

- dysponują co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację 
i kierowanie pracami związanymi z wykonaniem cięć technicznych i sanitarnych krzewów oraz drzew – osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie oraz minimum 2-letnią praktykę w wykonywaniu prac polegających na cięciu technicznym drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych;

- dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierującego ruchem drogowym odpowiedzialną za tymczasową organizację ruchu na ulicy, gdzie będą prowadzone przedmiotowe prace – osoba, która posiada dokument/zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w tymże zakresie;

c)	należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu prac polegających na cięciu technicznym i/lub sanitarnym drzew i krzewów, o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN netto za każdą z usług. W przypadku wykazania usług obejmujących swym zakresem również inne prace niż wskazane powyżej, do oferty należy dołączyć kosztorys powykonawczy, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”, wykazujący wartość prac tożsamych z przedmiotem zamówienia o ww. wartości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia (przed ostatecznym wyborem Wykonawcy oraz w ciągu 
1 doby od wezwania telefonicznego oraz mailowego) dokumentów potwierdzających wykształcenie wskazanych 
w załączniku nr 5 osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca.2023 r.

Data otwarcia ofert: w dniu 20 lipca 2023 r.

Sposób przygotowania oferty:

W skład oferty wchodzi:

1.	Formularz ofertowy - załącznik nr 4

2.	Formularz potwierdzający dysponowanie kadrą - załącznik nr 5

3.	Formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6

4. 	Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego – załącznik nr 7

5.  Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 8

Brak dokumentów nr 1, 2 i 3  uznany zostanie jako nie spełnienie warunków zapytania ofertowego i będzie podstawą                       do odrzucenia oferty.

W przypadku braku w ofercie dokumentów nr 4 i 5  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia (przed ostatecznym wyborem Wykonawcy oraz w ciągu 1 doby od wezwania telefonicznego oraz mailowego) podpisanych załączników

Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą:

dla zadania 1 i 2: Beata Brzoskowska – tel. 61 64-77-265, e-mail: bbrzoskowska@zdm.poznan.pl

dla zadania 3: Adriana Rozmiarek – tel. 61 64-77-321, e-mail: arozmiarek@zdm.poznan.pl

Miejsce złożenia oferty:

Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania – „oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”; Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – zakresy rzeczowe

- załącznik nr 3 – mapy i zdjęcia

- załącznik nr 4 – formularz ofertowy

- załącznik nr 5 – formularz potwierdzający dysponowanie kadrą

- załącznik nr 6 – formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy

- załącznik nr 7 – klauzula zgody i obowiązku informacyjnego

- załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

- załącznik nr 9 – schematy projektów tymczasowej organizacji ruchu